| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.755.215-K | 20.992.313-0 | 22.021.411-7 |
| Nombres | Vicente Andres | Felipe Ignacio | Vicente David |
| Apellidos | Varela Rios | Moreira Fournie | Muñoz Martinez |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end/ Otros… |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de Gestión de Inventario y Ventas para Ferreterías (FERROMAT) |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema de gestión para una ferretería pequeña/familiar, orientado al control de inventario, registro de ventas, alertas de stock y facturación rápida, diseñado para personas no técnicas. |
| Problemática detectada | La operación actual es completamente manual (cuadernos, memoria), lo que genera falta de control de stock, facturación lenta, desconocimiento de faltantes y dificultad para manejar de forma eficiente los productos fraccionados. |
| Solución esperada | Un sistema web rápido y simple que automatice el descuento de inventario, calcule precios automáticamente según márgenes predefinidos y centralice la información operativa diaria de la ferretería. |
| Objetivos generales | Digitalizar y centralizar la gestión de inventario y ventas de la ferretería, reduciendo los procesos manuales y mejorando el control operativo del negocio para el cliente. |
| Objetivos específicos | ● Desarrollar un sistema de inventario que descuente el stock automáticamente al vender. ● Implementar alertas visuales integradas para productos con bajo stock. ● Automatizar el cálculo de precios de venta basado en costos y márgenes. ● Soportar el registro y venta de múltiples unidades de medida (unidad, metro, kilo, caja, paquete). |
| Alcance del proyecto | El sistema abarcará el registro de productos (con soporte para venta fraccionada y variantes), alertas de stock, registro de ventas rápidas y cálculo de precios automático. No incluye módulos contables complejos, gestión avanzada de nóminas o funcionalidades de un ERP empresarial. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Actualmente, las pequeñas y medianas ferreterías enfrentan serios problemas asociados a la digitalización de inventarios y automatización operativa. Muchas operaciones continúan realizándose manualmente mediante cuadernos y registros físicos, lo que genera problemas como la pérdida de información, facturación lenta que genera desconfianza en clientes y descontrol en la reposición de mercancías. En el mercado predominan soluciones ERP complejas diseñadas para grandes empresas, las cuales presentan altos costos y flujos de trabajo poco adaptados a negocios familiares con escasez de tiempo y alta interrupción durante la atención al público. La motivación principal de FERROMAT es entregar una solución moderna, basada en la nube, resistente a errores y centrada específicamente en resolver los desafíos técnicos de los productos variables y la venta fraccionada (metros, kilos), que son el núcleo operativo de este tipo de comercio.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum. Dado que el proyecto requiere adaptarse a necesidades muy específicas del cliente (como la venta fraccionada y el cálculo automático de precios en tiempo real), Scrum permite realizar entregas incrementales y funcionales a través de Sprints (iteraciones de 1 a 2 semanas). Esto asegura que el cliente pueda validar las funcionalidades críticas tempranamente y ajustar los requerimientos si es necesario, minimizando el riesgo de entregar un producto que no se adapte a su contexto de alta interrupción y poca disponibilidad de tiempo. Ceremonias y Artefactos: ● Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades (Historias de Usuario). ● Sprint Planning: Reunión al inicio de cada iteración para definir las tareas a realizar. ● Daily Scrum: Reuniones breves de sincronización del equipo de desarrollo. ● Sprint Review & Retrospective: Revisión del incremento entregado y evaluación de mejoras del equipo.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Plataforma en la nube mediante Vercel o Netlify. Arquitectura de software: Arquitectura Cliente-Servidor (Backend-as-a-Service). Lenguajes de programación: JavaScript / TypeScript. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React (con Vite) para la interfaz y Bootstrap 5 para el diseño (UI). Base de datos: PostgreSQL (administrado mediante Supabase). Repositorio: Git. Otros: Uso de Triggers y funciones en la base de datos para la automatización de actualizaciones de stock. Componentes modales de Bootstrap para flujos rápidos.

6. Plan de Trabajo

El proyecto inició el 13 de maYo. La planificación se estructura en Sprints para cubrir las funcionalidades prioritarias (MVP) y luego escalar.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de Requerimientos | Reunión con cliente, definición del Product Backlog e Historias de Usuario. | Documentación, Herramientas ofimáticas. | 2 semanas | Vicente Varela | Inicio: 13 de mayo. |
| 2.- | Diseño de Arquitectura y BD | Diseño del Modelo Entidad-Relación (MER), configuración de Supabase y esquema de BD. | Supabase, PostgreSQL. | 1 semana | Equipo de Desarrollo | Foco en soporte para unidades de medida fraccionadas. |
| 3.- | Sprint 1: MVP Inventario | Desarrollo del CRUD de productos, categorización y cálculo automático de precios. | React, Vite, Bootstrap 5. | semanas | Equipo de Desarrollo | Validar interfaz simple y botones grandes. |
| 4.- | Sprint 2: Módulo de Ventas | Sistema de registro de ventas, descuento automático de stock y carrito rápido. | React, Funciones SQL (Triggers). | semanas | Equipo de Desarrollo | Asegurar que la búsqueda de productos sea instantánea |
| 5.- | Sprint 3: Alertas y Cierre de Caja | Implementación de alertas de bajo stock, visualización de ventas diarias y métodos de pago. | React, Supabase. | semanas | Equipo de Desarrollo | Colores de alerta claros para el usuario. |
| 6.- | Pruebas, QA y Ajustes | Pruebas de integración, corrección de bugs y ajustes de UX/UI basados en feedback. | Entorno de pruebas (Vercel). | semanas | Equipo de Desarrollo | Simular interrupciones durante la venta |
| 7.- | Despliegue y Documentación | Paso a producción, entrega de manuales y presentación final del proyecto. | Vercel/Netlify, Docs. | semanas | Equipo de Desarrollo | Preparación para defensa final. |

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

7. Evidencias

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo Entidad-Relación (MER) | Diagrama .png con la estructura de la base de datos (tablas, relaciones, tipos de datos). | https://github.com/11vicente/Proyecto_taller_programacion/blob/main/Documentacion/maqueta-supabase-schema.png |
| 2 | Repositorio de Código Fuente | Enlace al repositorio (GitHub/GitLab) con el código y documentos | https://github.com/11vicente/Proyecto_taller_programacion |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de Requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y BD |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: MVP Inventario |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Módulo de Ventas |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Alertas y Cierre Caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, QA y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Despliegue y Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.