FERROMAT POS — Tabla de Estado de Requerimientos

· Metodología Scrum

Sprint actual: Sprint 2 de 3  ·  Fecha: 29-05-2026

| 24 Requerimientos totales | 2 / 3 Sprint actual | Pendiente Estado general | 7 Módulos planificados |
| --- | --- | --- | --- |

# Tabla de requerimientos funcionales#66d030

| ID | Módulo | Requerimiento funcional | Sprint | Estado | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | POS | Buscar producto por nombre en tiempo real | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-02 | POS | Buscar producto por código de barras (USB scanner) | Sprint 3 | Pendiente | Alta |  |
| RF-03 | POS | Agregar producto al carrito con cantidad | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-04 | POS | Soporte de venta fraccionada (metros, kilos, etc.) | Sprint 2 | En progreso | Alta |  |
| RF-05 | POS | Eliminar o modificar ítem del carrito | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-06 | POS | Confirmar venta y descontar stock automáticamente | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-07 | POS | Pausar venta activa (ventas en espera) | Sprint 1 | Implementado | Media |  |
| RF-08 | POS | Retomar venta pausada desde modal | Sprint 1 | Implementado | Media |  |
| RF-09 | POS | Calcular total y subtotal por ítem | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-10 | Inventario | Listar todos los productos con stock actual | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-11 | Inventario | Crear nuevo producto con unidad de medida | Sprint 3 | Pendiente | Alta |  |
| RF-12 | Inventario | Editar datos de un producto existente | Sprint 3 | Pendiente | Alta |  |
| RF-13 | Inventario | Eliminar producto del catálogo | Sprint 3 | Pendiente | Media |  |
| RF-14 | Inventario | Alerta visual de stock crítico | Sprint 2 | Implementado | Alta |  |
| RF-15 | Inventario | Registrar movimiento de inventario (entrada/salida) | Sprint 2 | Implementado | Media |  |
| RF-16 | Configuración | Configurar parámetros del negocio (nombre, RUT, etc.) | Sprint 3 | Pendiente | Baja |  |
| RF-17 | Dashboard | Mostrar KPIs de ventas del día (total, N° transacciones) | Sprint 1 | Implementado | Alta |  |
| RF-18 | Dashboard | Gráfico de ventas por período (semana/mes) | Sprint 2 | En progreso | Media |  |
| RF-19 | Reportes | Exportar reporte de ventas en formato PDF/Excel | Sprint 3 | Pendiente | Media |  |
| RF-20 | Proveedores | Registrar y listar proveedores | Sprint 3 | Pendiente | Media |  |
| RF-21 | Proveedores | Registrar orden de compra a proveedor | Sprint 3 | Pendiente | Media |  |
| RF-22 | Proveedores | Recepción de compra actualiza stock automáticamente | Sprint 3 | Pendiente | Alta |  |
| RF-23 | Clientes | Registrar cliente con RUT y datos de contacto | Sprint 3 | Pendiente | Baja |  |
| RF-24 | Clientes | Asociar venta a cliente registrado | Sprint 3 | Pendiente | Baja |  |

# Resumen por módulo

| Módulo | N° Requerimientos | Estado | Sprint asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| POS | 9 | Pendiente | Sprint 1-2 |
| Inventario | 6 | Pendiente | Sprint 1-2 |
| Configuración | 1 | Pendiente | Sprint 2 |
| Dashboard | 2 | Pendiente | Sprint 3 |
| Reportes | 1 | Pendiente | Sprint 3 |
| Proveedores | 3 | Pendiente | Sprint 3 |
| Clientes | 2 | Pendiente | Sprint 3 |

# Leyenda de prioridades

| Prioridad | Criterio |
| --- | --- |
| Alta | Funcionalidad crítica para el flujo principal del negocio |
| Media | Funcionalidad importante pero no bloquea la operación básica |
| Baja | Funcionalidad de valor agregado, puede diferirse |